Доклад

(1 слайд)  «О реализации национального проекта  «Культура» на территории Удмуртской Республики».

(2 слайд) Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года. В структуру нацпроекта «Культура» входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

(3 слайд) В рамках реализации национального проекта «Культура» с 2019 по 2022 гг. построено 8 домов культуры на общую сумму 187,4 млн. рублей, капитально отремонтированы 15 домов культуры на общую сумму 55,4 млн. рублей. (Справочно: 2019 г. (кап. ремонт) – в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Завьяловском, Кезском, Сарапульском, Увинском, Шарканском, Ярском; 2020г. - в Алнашском, Селтинском, Ярском (строительство), Завьяловском, Кезском, Сарапульском, Увинском (кап. ремонт); 2021 г.– в Граховском, Дебесском (строительство), Игринский, Увинский (кап. ремонт); 2022 г. (строительство) – в Алнашском, Каракулинском, Сарапульском районах).

(4 слайд) По программе «ФАИП» с 2019 по 2021 гг. завершена реконструкция здания Национальной библиотеки.

Одним из значимых мероприятий 2021 года стало торжественное открытие реконструированного здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики: трехдневную праздничную программу, состоящую из более 70 мероприятий, посетило свыше 2 тысяч человек. Общая площадь застройки составила более 1800 квадратных метров. В составе фонда библиотеки хранятся более 11 000 редких и ценных документов, общий фонд составляет 1 585 711 единиц хранения. Всего освоено за 2019-2021 годы более 530 млн. рублей, в том числе 385,5 млн. рублей средств федерального бюджета.

(5 слайд) За 2021 в фонд Национальной библиотеки поступило 4 541 книга, оформлена подписка на 63 наименования периодических изданий. А в целом на пополнение фондов 523 библиотек республики в 2021 году направлено 8 млн. 137 тыс. рублей, и 8 млн. 105 тысяч – в текущем.

(6 слайд) На создание 12 модельных муниципальных библиотек за 5 лет получено 75,0 млн. руб. из федерального бюджета и 15,0 млн. руб. из регионального бюджета (4 - в г. Ижевск, 2 - в г. Воткинск, по одной в г. Сарапул, г. Глазов, г. Можга, Увинском, Сюмсинском, Сарапульском районах). В 2022 году планируется создать ещё 2 модельные библиотеки в Игринском и Камбарском районах на сумму 18 млн.руб.

(7 слайд) В 14 культурно-досуговых учреждениях за счет средств федерального бюджета переоснащены и открыты муниципальные кинозалы на общую сумму 70 млн. рублей (в г. Можга, г. Сарапул, г. Воткинск, 2 - в г. Глазов, Алнашском, Воткинском, Игринском, Камбарском, Кизнерском, Кезском, Ярском, Граховском, Якшур-Бодьинском районах).

(8 слайд) В 2022 году будут оснащены современным оборудованием муниципальные музеи в г. Воткинске, с. Грахово и с. Завьялово на общую сумму более 5,0 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 4 экспозициях 3 государственных музеев были созданы мультимедиа – гиды с технологией дополненной реальности на базе платформы ARTEFAKT (музей им. М.Т. Калашникова, музей-усадьба П.И. Чайковского, Национальный музей УР им. К. Герда).

В 2022 году мультимедиагид будет создан в Глазовском краеведческом музее.

(9 слайд) В 2020 году для муниципальных образований республики приобретено 8 автоклубов. Из федерального бюджета на это было выделено 39,5 млн. рублей. Автоклубы приобретены для Балезинского, Глазовского, Увинского, Сарапульского, Можгинского, Игринского, Завьяловского, Воткинского районов с целью организации культурного обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры и применения форм внестационарной работы.

В 1 квартале 2022 года охват обслуженного населения приобретенными автоклубами составил 52676 человек.

(10 слайд) В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году приобретено оборудование и музыкальные инструменты для всех детских школ искусств г. Ижевска, Республиканского музыкального колледжа и Удмуртского республиканского колледжа культуры на сумму 36,9 млн. рублей. В 2022 году будут приобретены музыкальные инструменты для всех детских школ искусств малых городов республики, для РДШИ и оркестрового отделения колледжа культуры на сумму 45,6 млн. рублей.

В рамках соглашения с Министерством промышленности Российской Федерации в 2021 году получили: 27 детских школ искусств 28 пианино, 5 детских школ 5 комплектов ударных инструментов, 2 детские школы 2 комплекта духовых инструментов.

(11 слайд) В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году была реконструирована ДШИ №2 г. Воткинска (на сумму 40,2 млн. рублей), в 2022 году будут капитально отремонтированы 2 ДШИ в Кезском и Воткинском районах на общую сумму 11,7 млн. рублей.

(12 слайд) В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» по итогам 2020-2021 годов создано 2 виртуальных концертных зала на общую сумму 4,3 млн. рублей (на базе музея им. П.И. Чайковского в г. Воткинске и ДШИ №2 г. Сарапула). В 2022 году запланировано создать 1 виртуальный концертный зал на сумму 3,0 млн. рублей на базе ДМШ №1 г. Глазова.

(13 слайд) В мае 2020 года в рамках национального проекта «Культура» начаты работы по реконструкции Театра юного зрителя (здание ДК «Ижмаш»). Общий объем финансирования составляет 334,7 млн. руб. Срок завершения всех работ – ноябрь 2022 года.

(14 слайд) Центр культурного развития в Глазове будет создан в рамках реализации национального проекта «Культура».

Центр будет иметь площадь около 1300 кв. метров. Здесь будет многофункциональный зал на 300 мест, учебные классы, универсальное молодежное пространство и художественная галерея. Объем финансирования на 2022 год составит 44,1 млн. рублей.

(15 слайд) В рамках проекта партии «Единая Россия» – «Культура малой Родины» на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение АУК УР «Государственный театр кукол Удмуртской Республики» за 5 лет получил денежные средства в размере 34,3 млн. рублей. В 2022 году запланировано поддержать театр на сумму 5,5 млн. рублей.

В рамках этой же программы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров: Сарапульский драматический театр, Глазовский драматический театр «Парафраз» направлено 43, 0 млн. рублей. В 2022 году запланировано поддержать театры на сумму 6,2 млн. рублей.

(16 слайд) В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» с 2017 по 2022 гг. отремонтировано 122 дома культуры на общую сумму 162,5 млн. рублей. (справочно: в 2017г – 27 ДК в 23 МО; 2018г – 30 ДК в 24 МО; 2019г – 35 ДК в 24 МО; 2020г – 31 ДК в 22 МО; 2021г – 32 ДК в 21 МО; 2022г – 27 ДК в 21 МО).

(17 слайд) Заявочная кампания на 2024 год заканчивается в конце  мая текущего года. У нас практически готов пакет документов по всем направлениям. Уверен, что учреждения культуры Удмуртской Республики получат поддержку и в следующие годы реализации  Национального проекта «Культура»